## Slide 1: 2014182026 오현준
2DGP 최종발표

## Slide 2: 게임 컨셉
● 2개의 방(일반몬스터방, 보스방)의 몬스터들을 전부 처치하며 아이템을 획득
● 3개의 난이도 (쉬움, 보통, 어려움)
● 보스를 처치하면 클리어
● 위에서 방을 내려다보는 카메라 시점
● 캐릭터는 키보드로 조작하며, 공격은 마우스 (클릭 방향으로 투사체 발사)
● 시작화면에서 사용 할 무기를 정할 수 있다 (연사, 관통, 폭발 등)

## Slide 3: 개발 진척도
내용 | 1차발표 목표 범위 | 개발완료 범위 | 진척도
캐릭터 컨트롤 | W, A, S, D키로 이동 마우스 왼쪽클릭으로 마우스 방향으로 사격 | 이동, 사격 및 가속도 구현으로 자연스러운이동 추가구현 | 120%
맵 | 총 9개 (일반 6, 보스 3) | 총 2개 (일반1, 보스1) | 25%
적 AI | 불규칙적으로 이동(랜덤) 주인공이 인식범위 내로 들어오면 추격하며 공격 적1) 주인공에게 달려와 근접공격 적2) 원거리에서 주인공을향해 사격 적3) 자신을 중심으로 탄막사격 보스) 돌진, 탄막, 투사체 던지기 등 다양한 패턴 | 적 3종 구현, 보스의 패턴 구현 x | 80%
난이도 | 시작시 선택한 난이도와 진행되는 스테이지에 따라 일반 몬스터의 체력, 공격력, 개체수 등을 증가 스테이지별로 점점 어려워지는 보스 | 난이도에 따라 일반몬스터, 보스 체력조절 | 50%
게임 기능 | 피격 시 체력감소, 체력 소진시 사망(처음부터 재시작) 스테이지별로 1~2개의 아이템(공격력증가, 공격속도 증가, 체력 등) 무기별 공격방식 구현 (기관총 - 연사, 스나이퍼 - 관통, 대포 - 폭발 등) | 피격 모션, 체력감소, 사망시종료 구현 스테이지 완료시 아이템 2종구현 무기별 공격방식 구현완료 | 80%
사운드 | 일반스테이지, 보스스테이지 배경음악 사격(무기별), 사망 등 사운드 | 미구현 | 0%
애니메이션 | 이동, 투사체이동, 보스 패턴 애니메이션 구현 | 보스패턴 애니메이션 미구현 | 66%

## Slide 4: Github.com

## Slide 5: 커밋횟수
주 | 커밋 횟수
9월 24일~ | 1회
10월 1일~ | 21회
10월 8일 ~ | 14회
10월 15일 ~ | 4회
10월 22일 ~ | 1회
10월 29일 ~ | 2회
11월 5일 ~ | 11회
11월 12일~ | 0회
11월 19일~ | 0회
11월 26일 ~ | 3회

## Slide 6: 잘된점과 아쉬운점
잘된점 : 이동 및 아이템 3종의 사격효과, 충돌체크
아쉬운점 : 미구현인 부분이 많다.